## Slide 1: Szoftvertesztelés
Szoftverfejlesztési módszertanok

## Slide 2: Szoftverfejlesztési módszertan
Mi ez?
  „Keretrendszer”
  Meghatározza a fejlesztés menetét
Célja
  Rendszerezés
  Tervezés
  Ellenőrzés alatt tartani a fejlesztés folyamatát
Néha anélkül alkalmazzuk, hogy kimondanánk, hogy milyen módszertannal dolgozunk.

## Slide 3: Szoftverfejlesztési modellek

## Slide 4: Vízesés modell

## Slide 5: Vízesés modell
Legrégebbi
Egymást követő fázisok
Nincs visszatérés korábbi fázisba - lineáris
  Gyakorlatban nem működik
Ritkán használjuk
Ügyféltől fejlesztés előtt végleges követelmények
Előnye
  egyszerűen menedzselhető
Hátránya
  Nagy bonyolult rendszerek
  Alkalmatlan a változtatásra

## Slide 6: V modell

## Slide 7: V modell
Vízesésmodell kibővítése
Sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a tesztelésre
Tesztelési tervek írása azonos szintű definíciós fázisban történik
Tesztelés során ha hiba van akkor a tervezési fázisra visszatér
Rengeteg kritikát kapott
  Nem tükrözi elég jól a fejlesztési folymatot
  Vízesésmodell problémái érvényesek rá
  Teszt esetek előzetes írását ösztönzi, nem a szabad tesztelést.

## Slide 8: Prototípus modell
Notes: Részletesebben a prototípus modellről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Protot%C3%ADpus_alap%C3%BA_programoz%C3%A1s

## Slide 9: Prototípus modell
Válasz a vízesésmodell kritikáira
  Ügyfélnek folyamatos demo – kiderül ha félreértették egymást
  Fejlesztési szakaszok ismétlik egymást
Végső átadás előtt több prototípus
  Felhasználó meg tudja mondani, hogy mi miért nem jó.
Sikeres
  A modern módszertanok majd mindegyike ezen alapszik
  Iteratív módszertanok általában minden mérföldkövéhez prototípus
  Agilis módszertanokban akár naponta új prototípus
Notes: Részletesebben a prototípus modellről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Protot%C3%ADpus_alap%C3%BA_programoz%C3%A1s

## Slide 10: Kezdeti prototípus készítésének lépései
Alap követelmények meghatározása
  Bemeneti / kimeneti adatok
  Funkcionalitás
Kezdeti prototípus készítése
  Csak felhasználói felület
  Mögöttes funkciók nem, csak új felület megnyitása
Bemutatás
  Egyfajta átvételi teszt
  Végfelhasználók megvizsgálják és jelzik, hogy mit gondolnak másképp / mivel bővítenék
Követelmények pontosítása
  Visszajelzés alapján módosítjuk a specifikációt, majd a lépések ismétlődnek.
Notes: Részletesebben a prototípus modellről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Protot%C3%ADpus_alap%C3%BA_programoz%C3%A1s

## Slide 11: Prototípus „dimenziók”
Vízszintes
  Átfogó kép a rendszerről
  Felhasználó interakciók a funkcionalitás előtt.
Függőleges
  Egy alrendszer vagy funkció továbbfejlesztése
Notes: Részletesebben a prototípus modellről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Protot%C3%ADpus_alap%C3%BA_programoz%C3%A1s

## Slide 12: Iteratív és inkrementális módszertanok

## Slide 13: Iteratív és inkrementális módszertanok
Fokozatos
  Tervezés
  Implementálás
  Tesztelés
Vízesésmodell + prototípus modell
  Vízesésmodell fejlesztési szakaszai
  Prototípus modell iteratív filozófiája
Alap követelmények részekre bontása
  Fontossági sorrendben történő fejlesztés
  Különböző részek fejlesztése történhet párhuzamosan
  Első iteráció után már a megrendelőnek kiadható termék készül (nem prototípus)
Notes: Példa inkrementumokra:
webshop
1. Termékek megjelenítése, admin bejelentkezés, termékek felvétele.
2. Dolgozók felhasználó kezelése – dolgozók felvétele, bejelentkezés, dolgozók tudnak terméket felvenni
3. Kosár – termékek kosárba helyezése, kosár tartalma alapján kapcsolatfelvétel az üzlettel – rendelési folyamat e-mail vagy mobiltelefonos kommunikáció alapján.
4. Fizetési módszerek implementálása, rendelési folyamat automatizálása.
5. Vasárlásók felhasználó kezelése – vasárlói regisztráció, rendelési folyamat meggyorsítása regisztrált felhasználóknak, pontrendszer.

## Slide 14: Gyors alkalmazásfejlesztés – RAD

## Slide 15: Gyors alkalmazásfejlesztés – RAD
Jellemzői
  iterációs fejlesztés
  működő prototípusok létrehozása
  fejlesztést támogató programok használata, például IDE
  Felhasználókkal közös munka
Szakaszai
  Követelmények tervezési fázisa
  Felhasználói tervezési szakasz
  Építési szakasz
  Átváltási szakasz

## Slide 16: Agilis szoftverfejlesztés
Iteratív módszertan
  1-4 hetes fejlesztési ciklusok
Alapja az agilis kiáltvány (lásd következő diák)
Sok fajtája van pl.:
  Scrum
  Extrém programozás (XP)
Főbb jellemzők:
  Kevesebb dokumentáció.
  Növekvő rugalmasság, csökkenő kockázat.
  Könnyebb kommunikáció, javuló együttműködés.
  A megrendelő bevonása a fejlesztésbe.
Notes: Kevesebb dokumentáció: Az agilis metódusok alapvető különbsége a hagyományosakhoz képest, hogy a projektet apró részekre bontják, és mindig egy kisebb darabot tesznek hozzá a termékhez, ezeket egytől négy hétig terjedő ciklusokban (más néven keretekben vagy idődobozokban) készítik el, és ezek a ciklusok ismétlődnek. Ezáltal nincs olyan jellegű részletes hosszú távú tervezés, mint például a vízeséses modellnél, csak az a minimális, amire az adott ciklusban szükség van. Ez abból az elvből indul ki, hogy nem lehet előre tökéletesen, minden részletre kiterjedően megtervezni egy szoftvert, mert vagy a tervben lesz hiba, vagy a megrendelő változtat valamit.
Növekvő rugalmasság, csökkenő kockázat: Az agilis módszerek a változásokhoz adaptálható technikákat helyezik előnybe a jól tervezhető technikákkal szemben. Ennek megfelelően iterációkat használnak. Egy iteráció olyan, mint egy hagyományos életciklus: tartalmazza a tervezést, a követelmények elemzését, a kódolást, és a tesztelést. Egy iteráció maximum egy hónap terjedelmű, így nő a rugalmasság, valamint csökken a kockázat, hiszen az iteráció végén átvételi teszt van, ami után megrendelő megváltoztathatja eddigi követelményeit. Minden iteráció végén futóképes változatot kell kiadniuk a csapatoknak a kezükből.
Könnyebb kommunikáció, javuló együttműködés: Jellemző, hogy a fejlesztő csoportok önszervezőek, és általában nem egy feladatra specializálódottak a tagok, hanem többféle szakterületről kerülnek egy csapatba, így például programozok és tesztelők. Ezek a csapatok ideális esetben egy helyen, egy irodában dolgoznak, a csapatok mérete ideális esetben 5-9 fő. Mindez leegyszerűsíti a tagok közötti kommunikációt és segíti a csapaton belüli együttműködést. Az agilis módszerek előnyben részesítik a szemtől szembe folytatott kommunikációt az írásban folytatott eszmecserével szemben.
A megrendelő bevonása a fejlesztésbe: Vagy személyesen a megrendelő vagy egy kijelölt személy, aki elkötelezi magát a termék elkészítése mellett, folyamatosan a fejlesztők rendelkezésére áll, hogy a menet közben felmerülő kérdéseket minél hamarabb meg tudja válaszolni. Ez a személy a ciklus végén is részt vesz az elkészült prototípus kiértékelésében. Fontos feladata az elkészítendő funkciók fontossági sorrendjének felállítása azok üzleti értéke alapján. Az üzleti értékből és a fejlesztő csapat által becsült fejlesztési időből számolható a befektetés megtérülése (Return of Investment, ROI). A befektetés megtérülése az üzleti érték és a fejlesztési idő hányadosa.

## Slide 17: Kiáltvány az agilis szoftverfejlesztésért (agilemanifesto.org)
„A szoftverfejlesztés hatékonyabb módját tárjuk fel saját tevékenységünk és a másoknak nyújtott segítség útján. E munka eredményeképpen megtanultuk értékelni:
  Az egyéneket és a személyes kommunikációt a módszertanokkal és eszközökkel szemben
  A működő szoftvert az átfogó dokumentációval szemben
  A megrendelővel történő együttműködést a szerződéses egyeztetéssel szemben
  A változás iránti készséget a tervek szolgai követésével szemben
Azaz, annak ellenére, hogy a jobb oldalon szereplő tételek is értékkel bírnak, mi többre tartjuk a bal oldalon feltüntetetteket.”
Notes: http://agilemanifesto.org/iso/hu/manifesto.html

## Slide 18: Az Agilis Kiáltványt alkotó elvek 1
Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedettségét a működő szoftver mielőbbi és folyamatos szállításával vívjuk ki.
Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a fejlesztés vége felé is. Az agilis eljárások a változásból versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára.
Szállíts működő szoftvert gyakran, azaz néhány hetenként vagy havonként, lehetőség szerint a gyakoribb szállítást választva.
Az üzleti szakértők és a szoftverfejlesztők dolgozzanak együtt minden nap, a projekt teljes időtartamában.
Építsd a projektet sikerorientált egyénekre. Biztosítsd számukra a szükséges környezetet és támogatást, és bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát.

## Slide 19: Az Agilis Kiáltványt alkotó elvek 2
A leghatásosabb és leghatékonyabb módszer az információ átadásának a fejlesztési csapaton belül, a személyes beszélgetés.
A működő szoftver az elsődleges mércéje az előrehaladásnak.
Az agilis eljárások a fenntartható fejlesztést pártolják. Fontos, hogy a szponzorok, a fejlesztők és a felhasználók folytonosan képesek legyenek tartani egy állandó ütemet.
A műszaki kiválóság és a jó terv folyamatos szem előtt tartása fokozza az agilitást.
Elengedhetetlen az egyszerűség, azaz az elvégezetlen munkamennyiség maximalizálásának művészete.
A legjobb architektúrák, követelmények és rendszertervek az önszerveződő csapatoktól származnak.
A csapat rendszeresen mérlegeli, hogy miképpen lehet emelni a hatékonyságot, és ehhez hangolja és igazítja az működését.

## Slide 20: Scrum

## Slide 21: Scrum

## Slide 22: Scrum
Komplex problémák megoldására fejlesztették ki.
Agilis módszer
Scrum csapatokból áll ezekben különböző szerepkörök
  Scrum Mester
  Fejlesztők
  Terméktulajdonos (Product owner)
Fejlesztési folyamat: Sprint
  Különböző megbeszélések
  1-4 hét
Önszerveződő csapatok
Követelmények változására gyors reagálás

## Slide 23: Scrum Szerepek (1) - Scrum csapat
Product owner
  Megrendelőt képviseli
  Termék teendő listáját (Product Backlog) leírja, bővíti, kezeli
  Product Backlog prioritás szerinti sorbarendezése.
Fejlesztők
  Termék elkészítése a feladatuk
  Különféle képességűek: üzleti elemzők, UX tervezők, programozók, grafikusok, tesztelők, stb.
  Önszerveződőek.
  Feladatuk: Sprint végére kész növekmény elkészítése
  Nincsenek alcsoportok a célfeladatokra
  Bár mindenki külön területhez ért, ha bármi nem készül el a teljes csapat felelősége

## Slide 24: Scrum Szerepek (2) - Scrum csapat – Scrum Mester
Feladata a Scrum népszerűsítése
Megérteti a Scrum elméletét, gyakorlati elemeit szabályait és értékeit.
Szerepe többrétű
Feladatkörei (Barry Overeem szerint):
  Támogató vezető
  Facilitátor
  Coach
  Menedzser
  Mentor
  Tanár
  Akadálymentesítő
  Változáskezelő
Notes: A Scrum mester szerepe többrétű. Ez egy támogató vezető szerepkör, fő célja a csapat teljesítményének növelése és a munkát akadályozó tényezők elhárítása, amelyek gátolják a csapatot abban, hogy a sprint célját megvalósítsa. A scrum mester nem a csapat vezetője, (a csapat önszerveződő), hanem a csapat és a külső tényezők közötti szereplő. Ügyel arra, hogy a scrum folyamatot megfelelően alkalmazzák. Ő tartatja be a scrum szabályait. Kulcsfontosságú feladatának számít a csapat védelme és annak biztosítása, hogy a csapat az elvégzendő feladatokra koncentráljon. A scrum mester tartja mozgásban a csapatot (facilitátor), jelentős szerepet vállal az események lebonyolításában.
Támogató vezető, aki a csapat tagjaira és az általuk megteremtett ügyfél-érték megteremetésére összpontosít annak érdekében, hogy eredményeket érjenek el a szervezet értékeivel, alapelvekkel és üzleti célokkal összhangban.
Facilitátor, aki a keretek tiszta meghatározásával segíti az együttműködést. Ide tartozik a megbeszélések adminisztrációja, moderálása és dokumentálása is.
Coach, aki segít fejlődni az egyéneknek a gondolkodásmódra és a viselkedésre összpontosítva. A csapatot a folyamatos fejlődésben, míg a szervezetet a Scrum csapattal való valódi együttműködésben támogatja.
Menedzser, aki az akadályok kezeléséért, a pazarló folyamatok csökkentéséért, a folyamatokért és a csapat egészségének, az önszerveződés határainak kezeléséért és a kultúra támogatásáért felelős. Támogatást nyújt a projekten kívüli megrendelők számára a megfelelő riportok és eszkalációs anyagok összeállításában. Folyamatosan követi a sprint állapotát és a projekt állapotát. Időben észreveszi, ha a tervek veszélybe kerülnek és a csapattal közösen kitalálja, hogy megoldható a team-en belül a probléma vagy eszkalálni kell. Utóbbi esetben megoldási javaslattal együtt eszkalál.
Mentor, aki az agilis tudást és tapasztalatot átadja a csapatnak. Segít testreszabni a Scrum keretrendszert anélkül hogy a lényeges elemeket elhagyná vagy szembemenne azokkal. Támogatja a team-eket a módszertani elvek betartásában.
Tanár, aki biztosítja a Scrum és más vonatkozó módszerek megértését és bevezetését.
Akadálymentesítő, aki megoldja a csapat előrehaladását hátráltató tényezőket, figyelembe véve a problémát és a fejlesztőcsapat önszervező képességeit.
Változáskezelő, amely lehetővé teszi egy olyan kultúra kialakulását, amelyben a Scrum csapatok virágozhatnak.

## Slide 25: Scrum Szerepek (3) – Egyéb érintettek
Nem részei a Scrum csapatnak
Felhasználók
  Akik a szoftvert használni fogják
  Néha 1 személy – a „felhasználó hangja”
Üzleti szereplők
  Akiknek a termék hasznot fog hozni
  Demon vesznek részt
  Adminisztátorok / igazgatók is
Menedzserek
  Munkakörnyezetet teremtik meg

## Slide 26: Scrum Megbeszélések (1) Sprint tervezés (Sprint planning)
Elvégezendő feladatok kijelölése a termék teendőlistájáról a terméktulajdonos közreműködésével
Sprint teendőlistájának (sprint backlog) előkészítése – teljes csapat figyelembevételével részletezi a részfeladatok időszükségletét
Annak meghatározása és kommunikálása, hogy mennyi feladat elvégzése várható el a sprint során
4 hetes sprint esetén max 8 óra, rövidebb sprint esetén rövidebb.

## Slide 27: Scrum Megbeszélések (2) Napi Scrum-megbeszélés
Daily Scrum / Daily Standup
Minden nap (kivétel lehet demo napja) megtartott esemény
Időpontra nincs szabály
  Lehet napindító megbeszélés
  Népszerű ebédidő utáni időszak
Szabályok
  Bárki részt vehet, de csak a Scrum csapat tagjai beszélhetnek
  15 perc
  Résztvevők általában állnak
  Minden nap ugyanazon a helyen ugyanabban az időpontban
Mindenki által megválaszolandó kérdések:
  Mi az, amit a tegnapi megbeszélés óta csináltam? (vagy mit tanultam?)
  Mi az, amit a mai nap tervezek csinálni?
  Vannak-e akadályok, amik gátolnak a saját és a sprint célok elérésében?
Notes: Napindító – „késők” miatt nem ajánlott
Ebéd utáni időszak mellett javaslatok (Scrum szakértők véleménye)
- Ebéd utáni elpilledésből állómeeting felfrissít
- Mindenki dolgozott már aznap így privát gondok helyett könnyebb a munkán gondolkozni

## Slide 28: Scrum Megbeszélések (3) Sprint Áttekintés (Sprint Review / Demó)
Annak áttekintése, hogy mely munkák készültek el és melyek nem.
Az elkészült munka bemutatása a terméktulajdonos és a fejlesztésben érdekeltek részére (demo).
A legkisebb, értéket adó, működő terméket már be lehet mutatni. A még nem működő elemeket nem lehet bemutatni.
4 hetes sprint esetén maximum 4 óra hosszúságú, rövidebb sprint esetén ez az esemény is rövidebb.

## Slide 29: Scrum Megbeszélések (4) Sprint Visszatekintés (Sprint Retrospective)
A csapattagok véleményt alkotnak az elmúlt sprintről. A vélemény lehet egy puszta benyomás is, nem kell kidolgozott, szilárd álláspontnak lennie.
Javaslatokat tesznek a folyamatok továbbfejlesztésére. A javaslatoknak nem kell kiérleltnek lenniük, a kidolgozás nem a visszatekintés része.
Két kérdés merül fel a megbeszélésen: Mi az, ami jól ment a sprint alatt? Mi az, amit a következő sprint során jobban lehetne csinálni?
4 hetes sprint esetén maximum 3 óra hosszúságú, rövidebb sprint esetén ez az esemény is rövidebb.

## Slide 30: Scrum
Notes: Scrum in action slideok: https://www.slideshare.net/NiceMsh/scrum-in-action-60983900

## Slide 31: Scrum – Sprint backlog

## Slide 32: Scrum - Burn down chart
Mindenki számára elérhető grafikon
Mutatja a listájából hátralevő munka mennyiségét.
Naponta frissítik
Egyszerű módon jeleníti meg a sprint állapotát.

## Slide 33: Scrum - Burn down chart

## Slide 34: Tesztelés helye és szintjei a különböző módszertanokban
Vízesésmodell
V-modell
Prototípus modell
Iteratív és inkrementális módszertanok
Gyors alkalmazásfejlesztés – RAD
Agilis szoftverfejlesztés
Scrum
Notes: Vízesésmodell – végén rendszer / átvételi teszt
V-modell – fejlesztés végén – definiálás fejlesztés elején – hiba esetén visszatérés
Prototípus modell – minden prototípus esetében átvételi teszt, korai szakaszokban unit tesztek. Új komponens lefejlesztése után integrációs teszt. Végső fejlesztési szakaszban már csak a teljes implementáció után tesztelés. Rendszerteszt is a végén.
Iteratív – Új kódot egyből unit teszttel. Regressziós teszttel régi kód működését ellenőrizni mindig. Új komponenseknél egyből integrációs teszt. Minden inkrementumnál átvételi teszt. Rendszerteszt csak késői fázisokban.
RAD – Minden új komponens létrehozásakor.
Agilis – Iteratív módszer így azok jellemzőek itt is.
Scrum – csapatban vannak tesztelők, fejlesztés elején már teszt tervet írnak, teszteseteket készítenek. Agilis módszertanra épít -> iteratív jellemzői itt is.

## Slide 35: Köszönöm a figyelmet
Következő órán dolgozat az eddigi prezentációk tartalmából